Projekt                                                                                           Załącznik nr 3 do SIWZ

UMOWA  NR  …………………..

O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

zawarta w dniu  ……………………………………………  w Koszalinie, pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Koszalinie z siedzibą przy ul. Szpitalnej 2, 75-720 Koszalin, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń Innych Organizacji Społecznych 
i Zawodowych, Fundacji i Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000006439, akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, NIP:  669-21-91-946;  REGON:  330904973

reprezentowanym przez  Dyrektora Tomasza Walaska

zwanym dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwaną/ym w  treści umowy Wykonawcą.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne nr 6/2013
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,  poz. 759 z późn. zm.) strony zawierają umowę o treści następującej:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace remontowe 
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie.

- Zlecone roboty wykonywane będą w zakresie wynikającym z kosztorysu nakładczego i przedmiaru robót będących załącznikami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 2

- Strony ustalają, że cena robót budowlanych na dzień podpisania umowy kształtować się będzie na poziomie ceny podanej w ofercie i wynosić będzie  ………………………. zł. brutto (słownie: …………………………………………….).

- W wymienioną kwotę wliczone są wszystkie koszty związane z wykonaniem robót budowlanych.

§ 3

- Roboty objęte niniejszą umową, a określone w § 1, wykonane będą w okresie 
od 19 sierpnia 2013 r. do 23 października 2013 r.

- Przed rozpoczęciem robót Zamawiający zobowiązany jest przekazać Wykonawcy plac budowy. Dowodem przekazania będzie sporządzony przez strony protokół przekazania placu budowy.

- Opóźnienie wynikające z przekazania placu budowy, nieudostępnienie frontu robót skutkuje przesunięciem terminu zakończenia robót przynajmniej o czas zaistniałych opóźnień.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów, które odpowiadają: wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie określonych w art. 10 ustawy - Prawo budowlane i wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca realizuje roboty z materiałów zakupionych  przez siebie.

- Zastosowane materiały winny posiadać atesty i dopuszczenia upoważnionych instytucji.

§ 5

Inspektorem nadzoru ze strony Zamawiającego jest mgr inż. Aleksandra Szarek.

§ 6

- Odbiór robót objętych umową odbędzie się w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

- Zamawiający oświadcza, że delegowane do dokonania odbioru osoby posiadać będą jego pełnomocnictwo.

§ 7

- Rozliczenie należności za wykonane roboty nastąpi fakturą końcową 
po zakończeniu i odebraniu robót z uwzględnieniem zasad określonych 
w § 6 umowy.

- Zapłata należności za wykonane roboty nastąpi przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego z jego konta w Banku Millennium SA  
Nr 71 1160 2202 0000 0000 6175 0405.

§ 8

- Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w związku 
z wykonywanymi pracami zarówno w stosunku do swoich pracowników jak i osób trzecich – dotyczy to także ruchu pojazdów mechanicznych.

- W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektów budowlanych, ich części bądź urządzeń w trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca naprawi je 
i doprowadzi do stanu poprzedniego.

§ 9

- Za niewykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy strony ustalają następujące kary umowne:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

    - za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

    - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 2 umowy.

- Jeżeli naliczone kary nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 10

- Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty.

- Okres gwarancji za wykonane roboty wynosi 12 miesięcy i liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru.

- Czas oczekiwania na usunięcie usterek – w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

§ 11

Strony mogą dokonywać zmian niniejszej umowy aneksem w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13

Spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy strony będą rozstrzygały w drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia poprzez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony.

Wykonawca                                                                 Zamawiający