Załącznik nr 4 do SIWZ

PROJEKT

UMOWA  NR ……………….

O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

zawarta w dniu ……………………………….  w Koszalinie, pomiędzy:

Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji                  w Koszalinie z siedzibą przy ul. Szpitalnej 2, 75-720 Koszalin, wpisanym do Rejestru  Stowarzyszeń Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000006439, akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym 
w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, NIP:  669-21-91-946;  REGON:  330904973

reprezentowanym przez  Dyrektora Tomasza Walaska

zwanym dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………………………………………… z siedzibą 
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym  przez …………………………………………………………………..

zwanym w  treści umowy Wykonawcą.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne nr 2/2011 
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,  poz. 759 z późn. zm.) strony zawierają umowę o treści następującej:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace remontowe dróg i ciągów pieszych, ogrodzenia i elementów małej architektury na terenie Przychodni MSWiA w Słupsku.

- Zlecone roboty wykonywane będą w zakresie wynikającym z kosztorysu nakładczego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych będących załącznikami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 2

- Strony ustalają, że cena robót budowlanych na dzień podpisania umowy kształtować się będzie na poziomie ceny podanej w ofercie i wynosić będzie …………………. zł. brutto (słownie: ………………………………………………….).

- W wymienioną kwotę wliczone są wszystkie koszty związane z wykonaniem robót budowlanych.

§ 3

- Roboty objęte niniejszą umową, a określone w § 1, wykonane będą w okresie 
od 10 czerwca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r.

- Przed rozpoczęciem robót Zamawiający zobowiązany jest przekazać Wykonawcy plac budowy. Dowodem przekazania będzie sporządzony przez strony protokół przekazania placu budowy.

- Opóźnienie wynikające z przekazania placu budowy, nieudostępnienie frontu robót skutkuje przesunięciem terminu zakończenia robót przynajmniej o czas zaistniałych opóźnień.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów, które odpowiadają: wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie określonych w art. 10 ustawy - Prawo budowlane i wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca realizuje roboty z materiałów zakupionych  przez siebie.

- Zastosowane materiały winny posiadać atesty i dopuszczenia upoważnionych instytucji.

§ 5

Inspektorem nadzoru ze strony Zamawiającego jest ……………………………………..

§ 6

- Odbiór robót objętych umową odbędzie się w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

- Zamawiający oświadcza, że delegowane do dokonania odbioru osoby posiadać będą jego pełnomocnictwo.

§ 7

- Rozliczenie należności za wykonane roboty nastąpi fakturą końcową 
po zakończeniu i odebraniu robót z uwzględnieniem zasad określonych 
w § 6 umowy.

- Zapłata należności za wykonane roboty nastąpi przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego z jego konta w Banku Millennium SA  
Nr 71 1160 2202 0000 0000 6175 0405.

§ 8

- Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w związku 
z wykonywanymi pracami zarówno w stosunku do swoich pracowników jak i osób trzecich – dotyczy to także ruchu pojazdów mechanicznych.

- W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektów budowlanych, ich części bądź urządzeń w trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca naprawi je 
i doprowadzi do stanu poprzedniego.

§ 9

- Za niewykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy strony ustalają następujące kary umowne:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

    - za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

    - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 2 umowy.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od realizacji zadania z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 2 umowy.

- Jeżeli naliczone kary nie pokryją poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 10

- Okres gwarancji za wykonane roboty wynosi 12 miesięcy i liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru.

- Czas oczekiwania na usunięcie usterek – w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

§ 11

Strony mogą dokonywać zmian niniejszej umowy aneksem w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13

Spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy strony będą rozstrzygały w drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia poprzez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony.

Wykonawca                                                                 Zamawiający